## Slide 1
J
The Scenario Problem
Juan Esteban Mejía Velásquez

## Slide 2: 1. Objetivos 2. Cortafuegos Inmediatos. 3. Soluciones Técnicas Estructurales. 4. Gobernanza Ajustada. 5. Objeciones Probables y Como Responder.
26
Contenido

## Slide 3: 1. Objetivos
20
20
Estabilidad inmediata (sin más roturas en staging/prod).
Validación adelantada (los quiebres se detectan en CI/CD, no en staging/prod).
Respeto y colaboración (blameless, entendimiento, datos y acuerdos claros).

## Slide 4: Antes de proponer soluciones o asignar responsabilidades, partiremos de un diagnóstico estructurado que cuantifique la recurrencia del problema y aclare motivaciones y acciones de ambos equipos. Este diagnóstico evita sesgos, suposiciones y etiquetas que pueden ser contraproducentes. 1) Punto de partida (no-negociable) Medir: número de incidentes por semana/mes (staging y producción), tiempo de detección y de recuperación, impacto en usuarios/negocio. Comparar realidad vs. simulación: diferencias entre el servicio real y los mocks usados; frecuencia y tipo de desalineaciones. Evidencia objetiva: cambios realizados, avisos previos, notas de versión, ventanas de cambio, y pruebas ejecutadas. Escuchar a ambas partes: conversaciones respetuosas para entender decisiones, restricciones y expectativas. 2) Sobre definiciones vagas y potencialmente dañinas Expresiones como “persona difícil para trabajar” o “exceso de confianza” son juicios de valor y no hechos. Pueden sesgar el análisis y deteriorar la relación. En lugar de etiquetas, describiremos conductas observables Ej., “cambios sin aviso con menos de X días”, “mocks no actualizados tras un cambio relevante”), siempre con ejemplos y fechas. 3) Límites y supuestos Este documento no prejuzga intenciones ni capacidades de ningún equipo. Cualquier plan propuesto será un borrador iterativo, sujeto a ajuste tras el diagnóstico. Si emergen factores organizacionales (capacidad, prioridades, procesos), se documentarán como causas sistémicas a tratar.
26
Disclaimer

## Slide 5: 2. Cortafuegos inmediatos (esta semana)
Fijar nuestra dependencia al último artefacto/contrato en staging. Crear un carril “staging-latest” paralelo con solo pruebas sintéticas/e2e (de principio a fin) para detectar cambios tempranos sin bloquear staging.
Circuit breakers, timeouts, bulkheads, graceful degradation y feature flags para apagar funcionalidades nuevas del proveedor por defecto.
“Contract smoke tests” cada hora contra staging y prod del proveedor (shape de endpoints, campos requeridos, enums). Alertas en un canal Slack compartido.
Pin + “mirror” de staging
Redes de seguridad en runtime
Monitores sintéticos compartidos
6

## Slide 6: 3. Soluciones técnicas estructurales (2–6 semanas) El mock como artefacto del release (no proyecto aparte)
Especificación OpenAPI / JSON Schema en su repo.
Mocks auto-generados desde esa spec (Prism/WireMock) y publicados con cada release (imagen Docker o paquete).
Semillas de payloads anonimizados para realismo (PII redactada).
Fuente de verdad
Mocks auto-generados
Record-&-replay opcional
6
Resultado: el mock siempre está sincronizado porque nace de la misma spec que gatea el release.

## Slide 7: 3. Soluciones técnicas estructurales (2–6 semanas) Contratos dirigidos por el consumidor (CDC)
Nosotros escribimos Pact/CDC mínimos por interacción que usamos (códigos, campos, errores).
Su CI debe pasar esos CDC antes de mergear. Nuestro CI publica contratos tras cada merge.
Badge en su repo: “Consumer contracts: green”.
Pact/CDC mínimos
CDC antes de mergear.
Badge en su repo
6
Resultado: un breaking change nos bloquea su PR (no nuestra staging).

## Slide 8: 4. Gobernanza Ajustada
Calendario de cambios y sync semanal de 15 min (time-boxed).
RACI: ellos dueños de spec/servicio; nosotros de CDC; mock como artefacto de release compartido.
Post-mortems blameless con acciones sobre spec/CDC, no sobre personas.
1. Refer to page 7 for further detail.

## Slide 9: 5. Objeciones probables y cómo responder ( 1/2 )
“No tenemos tiempo para mantener mocks.” — Respuesta: “Justo por eso los auto-generamos desde la spec. Nosotros montamos el pipeline; para ustedes es publicar la spec y revisar PRs. Menos carga, no más.”
“Las specs se desactualizan; codificamos primero.” — Respuesta: “Ok, derivamos la spec desde el código (anotaciones/plugins) y el CI falla si divergen. Así la spec se mantiene veraz sin esfuerzo extra.”
“Sus CDC van a frenar nuestros PRs.” — Respuesta: “Serán mínimos y deterministas (solo lo que usamos). Un chequeo de 1–2 min ahorra horas/días perdidas en staging/prod. Paralelizamos para que sea rápido.”

## Slide 10: 5. Objeciones probables y cómo responder ( 2/2 )
“No podemos ejecutar sus pruebas por políticas.” — Respuesta: Les pasamos un paquete listo para correr sin accesos raros. Alternativamente, nosotros las ejecutamos y publicamos el resultado donde ustedes lo vean.
“Nuestro legado complica mantener versiones.” — Respuesta: De nuestro lado ponemos la “capa traductora” y congelamos una versión estable. Planeamos con ustedes la siguiente versión con fechas claras.
“Sus pruebas son inestables/flaky.” — Respuesta: Si alguna flaquea dos veces, la desactivamos y la reparamos sin frenar su flujo. La idea es alertar, no bloquear por ruido.